|  |
| --- |
| **MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ**  *Correo:* [*munisantamaria@yahoo.com*](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  *Tel.* ***2717-7803*** |

Santa María La Paz, 20 de Agosto de 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fax No. (504) 2717-7803** | **CP-ALCALDÍA DE SANTA MARIA-07-2019** | |
| **Remitente** | Sr. Gabino Argueta Gálvez | |
|  | Cargo: Alcaldes Municipal de Santa María | |
| **Destinatario** | **OFERENTE:** | |
|  | Número de tel.: |  |
| **Asunto:** | *Invitación a Presentar Cotizaciones para el proceso No.* **CP-ALCALDÍA DE SANTA MARÍA -07-2019**  *correspondiente a:*  **PROYECTO:** **MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROBLAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO COT121707-2019.** | |
| **Total, de paginas 20** | |  |

## *Asunto:* SOLICITUD DE COTIZACIÓN: OBRAS CIVILES

**COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CP-ALCALDÍA DE SANTA MARIA-07-2019**

**1. DATOS GENERALES**

1.1 La Municipalidad de Santa María ha priorizado en el Plan Operativo Anual, para financiar el proyecto **MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROBLAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO COT121707-2019** conforme los alcances y especificaciones técnicas establecidas en el **Anexo I**.

1.2 La Municipalidad de Santa María, en adelante denominado el **Contratante**, invita a las Empresas/Sociedades legalmente constituidas, en adelante denominadas el **Oferente**, a presentar ofertas para la ejecución de la (s) obra (s), el contrato que resulte de este proceso se firmará bajo la modalidad de **Contrato por Precio Unitario Fijo**, el mismo será adjudicado según sea el caso, este proceso se rige por las normas de Contrataciones de la ley de contratación del estado, en adelante denominado **Comparación de Precios**.

1.3 La oferta deberá ser presentada en un solo sobre cerrado a más tardar[[1]](#footnote-1) a las **9:00 AM, del día Jueves 29 de Agosto del 2019,** en la Municipalidad de Santa María, situada frente al parque central, barrio el centro contiguo al salón municipal, *Municipio de Santa María, Departamento de LA PAZ, Correo Electrónico:* [*munisantamaria@yahoo.*](mailto:munisantamaria@yahoo.)*com*

1.4 Si el Contratista envía su oferta por correos físicos o en mano, deberá hacerlo en un **solo sobre**, debidamente cerrado y con la siguiente descripción:

*Atención Sr. Alcalde Municipal de Santa María*;

Edificio Municipal, esquina opuesta a Iglesia Católica, Barrio el centro, *Municipio de Santa María Departamento de LA PAZ, Correo Electrónico: munisantamaria@yahoo.com*

Proceso de Cotización CP- ALCALDÍA DE SANTA MARÍA- 07-2019

1.5 Este documento de **Comparación de Precios** incluye: DESGLOSE DE ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS CONSTRUCTIVOS, BORRADOR DE CONTRATO Y LOS MODELOS DE “A” A “I”.

**2. OBJETO DEL CONTRATO:**

2.1 **Ejecución de la(s) obra(s)**: **MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROBLAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ, CÓDIGO COT121707-2019,** de acuerdo con lo(s) proyecto(s) básico(s) completo(s) que figuran en el Anexo II y del Contrato.

2.2  **Plazo de Ejecución**: **SETENTA Y CINCO (105) días Calendario** a partir de la fecha establecida en la orden de Inicio

2.3 **Sitio de la obra**: Ver **Anexo I**.

2.4 **Período de Validez de la Oferta**: 30 (treinta) días calendarios a partir de la fecha límite de recepción de la oferta por parte del contratante.

2.5 **Visita al sitio de la obra: No Aplica, no se realizará** una visita al sitio de la obra, que estará coordinada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ localizado en los teléfonos indicados más abajo, se recomienda a los oferentes interesados a participar para que conozcan las condiciones donde se ejecutará la obra.

2.6 **Aclaraciones:** Podrán pedirse aclaraciones a más tardar **cinco (5)** días antes de la fecha o comunicarse al correo electrónico [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  *o* al tel./fax (504) 2717-7803/9865-2258

**3**. **CRITERIOS DE CALIFICACIÓN**

El oferente deberá demostrar que cumple con los siguientes criterios de calificación:

3.1 Contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier pago anticipado que pudiera reabrir bajo el contrato por un monto superior a los siguientes:

**NO APLICA**

3.2 Haber ejecutado y concluido como contratista principal **al menos 02 (dos) obras de naturaleza y complejidad técnicas similares[[2]](#footnote-2)**

4. **OFERTA COMPLETA:**

4.1 Se considerará que la oferta está completa si presenta el 100% de las cantidades. El incumplimiento a esta cláusula será motivo de rechazo de la oferta.

4.2 La Oferta deberá ser presentada por el **Oferente**, en los modelos-estándar, a continuación, presentados:

a) Modelo A – Carta de Presentación de la Oferta;

b) Modelo B – Lista de los contratos ejecutados;

c) Modelo C – Lista de los servicios ejecutados por el responsable técnico;

d) Modelo D – Lista de los equipos disponibles;

f) Modelo F – Hoja de Lista de Cantidades (Para contrato de Precio Unitario Fijo)

**5. MONEDA DE LA OFERTA**

5.1 Los precios serán cotizados enteramente en la moneda nacional Lempiras.

**6. PRECIO DE LA OFERTA**

6.1 El precio de la oferta es FIJO y no ajustable. Los costos y precios cotizados por el Contratista deberán permanecer fijos por la duración del Contrato y no deberán estar sujetos a ningún ajuste bajo ninguna circunstancia.

6.2 El contratista deberá llenar los costos y los precios para todos los rubros de las Obras descritas en los Diseños y Especificaciones enumerados en la Lista de Cantidades. Los ítems en los que no aparezca un costo o precio de parte del **contratista** no serán remunerados por el **contratante** al ser ejecutados, y se deberán considerar cubiertos por los otros costos y precios de la Lista de Cantidades.

6.3 El precio ofertado deberá cubrir todos los gastos relacionados con la ejecución del Contrato incluidos los impuestos, materiales, mano de obra, seguridad social, seguros y tasas fiscales basados en la legislación vigente.

**7. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

7.1 El **Contratante** evaluará las ofertas de la siguiente manera:

(a) si la oferta está debidamente firmada;

1. si la oferta se ajusta a los alcances y especificaciones técnicas indicadas en la **Comparación de Precio**.

7.2 Para propósitos de esta Cláusula, una oferta será considerada sustancialmente adecuada a este Documento de Comparación de Precio si cumple con todos los términos, condiciones y especificaciones aquí contenidas, sin excepción o desviación material. Excepción o desviación material es el que afecta el objeto del contrato, la calidad o los resultados de las obras, o que limita de modo sustancial los términos de este Documento de **Comparación de Precio**, los derechos del **Contratante** o las obligaciones del **Oferente**, y cuya rectificación pudiera perjudicar la posición competitiva de otros **Oferentes** que hayan presentado ofertas sustancialmente adecuadas.

7.3 Será(n) declarado(s) ganador(es) el (los) oferentes calificado(s) de acuerdo con los criterios de calificación que presente(n) su oferta completa, técnicamente correcta y sustancialmente adecuada y que ofrezca(n) el precio más bajo.

**8. FIRMA DEL CONTRATO:**

8.1 El **Contratante** notificará al (los) **Oferente**(s) declarado(s) seleccionado(s), por medio electrónico o carta – **(Modelo I)**.

8.2 El **Oferente** deberá presentar la **Garantía Bancaria de Cumplimiento del Contrato (Modelo G)** en un plazo máximo de 10 (diez) días a partir de la fecha de **la Notificación de Aceptación**, la que ascenderá a un quince por ciento (15%) del valor del contrato, válido **135 días** después de la vigencia del contrato.

8.3 El **Oferente** deberá, como condición para la firma del contrato, presentar los siguientes documentos, en su plazo de validez:

1.- Escritura de comerciante individual o empresa.

2.-Constancia de haber ejecutado por lo menos 2 proyectos de similar naturaleza

3.- copia del RTN, (constancia de la DEI, de pagos a cuenta)

4.- Copia De Solvencia Municipal

5.- Copia De Tarjeta De Identidad.

6.- constancias de acceso a líneas de crédito. (Ferreterías, bancos u casas comerciales)

9. **PUBLICIDAD**

El contratante publicará la convocatoria, cualquier aclaración o modificación y la adjudicación en el sitio de Internet único del país: [***www.honducompra.gob.hn***](http://www.honducompra.gob.hn); en el sitio de *[Nombre de la Agencia Ejecutora del Proyecto]* (y en el sitio de la Alcaldía, si corresponde) y en el sitio de la Cámara Hondureña de la Construcción[[3]](#footnote-3).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma; Representante del contratante

# ANEXO I

###### LISTA DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sitio de la(s) obra(s)** | **Identificación (código)** | **Alcance de la(s) obra(s)** |
| **MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROBLAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO COT121707-2019** | **CP-ALCALDÍA DE SANTA MARÍA –cod.07-2019** | Se adjunta cuadro de cantidades de obra en anexos al presente documento |
|  |  |  |
|  |  |  |

# ANEXO II

**MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALDEA EL ROBLAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ, CÓDIGO COT121707-2019**

###### 

###### (ADJUNTAR LOS PROYECTOS TÉCNICOS)

**MODELO A**

(En papel con el logotipo de la Empresa)

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**

A: *[Nombre Del* ***CONTRATANTE****]*

Dirección: *[indicar]*

Ref.: Oferta para la ejecución de la obra de: *[descripción de la Obra]*

Cotización de Precio N.º \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Lote No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Estimados Señores:

1. Habiendo revisado las Condiciones del Contrato, Proyecto(s) Básico(s) Detallado(s) (con sus Especificaciones técnica, Diseños) y Cronograma de Actividades (Físico-Financiero) o Lista de Cantidades (escoger según corresponda), para la ejecución de la(s) Obra(s) citada(s), nosotros, los abajo firmantes, proponemos ejecutar y concluir la(s) referida(s) Obra(s) de acuerdo con las Condiciones del Contrato, Proyecto(s) Básico(s) Detallado(s) (conteniendo las Especificaciones, Diseños) y Cronograma de Actividades (Físico-Financiero) o Lista de Cantidades (escoger según corresponda)por el valor de *[insertar la cantidad en número y letras ]*.

2 si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la(s) obra(s) a partir de la fecha de **la Notificación de Aceptación y** de la firma del **Contrato** y a entregar la(s) obra(s) \_\_\_\_\_ [insertar el número de días] o a más tardar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [insertar la fecha].

3 si nuestra oferta es aceptada entregaremos una **Garantía Bancaria (Modelo G) de Cumplimiento del Contrato**, la que ascenderá a un quince por ciento (15%) del valor del contrato, válido (**135**) días después de la vigencia del contrato, en un período no mayor a diez (10) días después de firmado el contrato. [al recibir la notificación de que nuestra oferta fue la vencedora.]

4. Acordamos mantener esta oferta válida por el plazo de *[insertar el plazo en número y letras]* días calendarios a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta, según lo establecido en la Cláusula 3.4 del Formulario estándar de Comparación de Precios.

5. La presente oferta constituirá un compromiso de cumplimiento por cada parte y entre las Partes a la firma del Contrato.

Fecha: \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_.

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[En la calidad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ debidamente autorizado a firmar la oferta].

**MODELO B**

**LISTA DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS POR EL OFERENTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oferente: | | |
| **Cotización de Precio No.: CP-ALCALDIA DE SANTA MARIA -07-2019** |  | Página: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ |
| Registro del OFERENTE (específico para hacer obras civiles): | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contrato No.**  **(1)** | **Contratante**  **(2)** | **Nombre del contrato**  **(3)** | **Fecha del contrato**  **(4)** | **Descripción de la obra**  **(5)** | **Valor de la obra**  **(6)** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha**: | **Firma:** |
| **Nombre y Cargo:** | |

**Notas:** El **Oferente** podrá presentar, caso necesario, otros documentos y relacionarlos.

(1) Indicar el número del contrato.

(2) Indicar el nombre de la Institución contratante (dirección para contacto).

(3) Indicar el nombre del contrato.

(4) Día/mes/año (inicio y conclusión de la obra).

(5) Institución donde está suscrita/registrada la(s) obra(s) similar(es).

(6) Indicar el valor y la moneda del contrato.

**MODELO C**

###### LISTA DE LOS SERVICIOS A CARGO DEL RESPONSABLE TÉCNICO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferente: | | Nombre del Responsable Técnico: | |
| **Comparación de Precio n.º:** | Lote n.º: | | Página: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ |
| Registro del Oferente (específico para hacer obras civiles): | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO No.**  **(1)** | **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**  **(2)** | **N.º DEL REGISTRO DE LA OBRA**  **(3)** | **EMPRESA**  **EJECUTORA**  **(4)** |
|  |  |  |  |

Notas**:**

(1) Indicar el número del contrato.

(2)Hacer una breve descripción del tipo y porte de la obra supervisada (cuantitativos).

(3)Institucióndonde está suscrita/registrada la(s) obra(s) similar(es).

**Compromiso del(os) Responsable(s) Técnico(s):**

Me comprometo a asumir como Responsable(s) Técnico(s) de la(s) Obra(s), esta Obra y/o Lote arriba identificado.

|  |
| --- |
| **Local y Fecha:** |
| **Firma(s) del(os) Responsable(s)Técnico(s):** |
|  |

**MODELO D**

* **LISTA DE EQUIPOS DISPONIBLES (\*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oferente: | | |
|  |  |  |

| **No**  **(1)** | **Equipos**  **(2)** | Modelo / Año de fabricación  **(3)** | **Propio (P) Alquilado (A) Otros (O)**  **(4)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

(\*) – Listar las máquinas y equipos disponibles que utilizará en la obra, e indicar si los mismos son propios, alquilados u otros.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha**: | **Firma:** |
| **Nombre y Cargo:** | |

# MODELO E

###### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (FÍSICO-FINANCIERO) DE LA OBRA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oferente: | | |
| **Comparación de Precio No.** | Lote No. N/A | Página: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem**  **N.º** | **Actividad** | **Costo** | |  |
| Total **del Ítem**  **(LPS.)** | **Porcentaje**  **del Precio**  **Total** | **30** | **30** | **30** | **15** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRECIO TOTAL (LPS.)** | |  | 100% |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha**: | **Firma:** |
| **Nombre y Cargo:** | |

El **Oferente** deberá presentar el Cronograma de ejecución indicado en las columnas, y el porcentaje de cada actividad prevista para cada quincena.

# MODELO F

###### LISTA DE CANTIDADES (PRESUPUESTO) DE LA OBRA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oferente: | | |
| **Comparación de Precio No.** | Lote No. N/A | Página: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ |

| **Ítem** | **Descripción** | **Unidad/**  **Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio**  **Total** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Precio Total (LPS.)** | | | | |  |
| **Valor en letras:** | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha**: | **Firma:** |
| **Nombre y Cargo:** | |

###### MODELO G

###### GARANTÍA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(Incondicional y en este formato)

A:*[nombre y dirección del* ***CONTRATANTE****]*

*[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]*

**Beneficiario: [***indique el nombre y la dirección del CONTRATANTE]*

**Fecha:** *[indique la fecha]*

**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.** *[indique el número de la Garantía de Cumplimiento]*

Se nos ha informado que *[indique el nombre del Contratista]* (en adelante denominado “el Contratista”) ha sido seleccionado para celebrar Contrato con su entidad para la ejecución de *[indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras]* en adelante “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros *[indique el nombre del Banco]* por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ­­­­­*[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],[[4]](#footnote-4)* la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantía expirará a los 120 días después de la fecha de emisión del Certificado de recepción de las Obras, es decir 120 días a partir de la firma del contrato, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el *[indicar el día]* día del *[indicar el mes]* mes del *[indicar el año],[[5]](#footnote-5)* lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

Esta Garantía está sujeta a las *Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud* (*Uniform Rules for Demand Guarantees*), Publicación del CCI No. 458. *(ICC, por sus siglas en inglés)*

*[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]*

**MODELO H**

|  |  |
| --- | --- |
|  | LOGO DEL CONTRATANTE |

#### NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN

*Lugar y fecha*

A: *[indicar el nombre y dirección del* ***Oferente*** *Seleccionado]*

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de notificarles que su Oferta con fecha *[indicar la fecha de la Carta de Presentación de Oferta – Modelo A]* para la ejecución del(as) Obra(s) de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, referente a la Comparación de Precio No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Lote No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, por el precio de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[poner cantidad en número y letras]*, fue aceptada por nosotros.

El Contrato firmado y la Garantía de Cumplimiento deberán ser entregados en un plazo máximo de 15 (quince) días calendarios a partir de la fecha de recibida esta Carta de Aceptación.

Les solicitamos dar inicio a la referida Obra, después de la firma del contrato, de acuerdo con los documentos contractuales indicados en los Términos del Contrato aquí adjuntado.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nombre del firmante indicado)

**MODELO I**

CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y EL CONTRATISTA, FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES.

Yo, GABINO ARGUETA GÁLVEZ, Alcalde de la Municipalidad de Santa María, departamento de La Paz mayor de edad, hondureño, soltero, con tarjeta de identidad No.1218-1962-00057, con domicilio y residencia en el municipio de Santa María, Departamento de La Paz, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal, estando facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de Santa María, Departamento de La Paz y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra, el señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, de profesión \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, hondureño, con tarjeta de identidad No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con domicilio en la ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Municipio de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, departamento de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, actuando en su condición de Contratista \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, denominado de aquí en adelante EL CONTRATISTA; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: MUNICIPALIDAD: Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos. LA UTI: Es la Unidad Técnica, dependencia municipal encargada de administrar el ciclo de proyectos en lo que corresponde a la pre inversión, contratación, inversión, supervisión de la infraestructura y capacitación que el proyecto implica. EL CONTRATISTA: la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Ejecutores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para la prestación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. EL SUPERVISOR: es la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Supervisores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para ejercer la supervisión de la construcción de la obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. EL PROYECTO: Es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato, PROYECTO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ubicado en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”, CON CODIGO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se compromete a construir y dejar listas para su uso las obras que conforman EL PROYECTO según los cuadros de cantidades de obra y precios unitarios convenidos con LA MUNICIPALIDAD. TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El monto de este contrato es de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_LEMPIRAS CON \_\_ /100 (L. \_\_\_\_\_\_\_\_\_) Procedentes de la fuente Fondos Municipales y cualquier modificación futura que dicho Convenio conlleve mientras dure su ejecución. CUARTA: ANTICIPO: LA MUNICIPALIDAD del monto total del proyecto otorgará al CONTRATISTA un anticipo por un monto de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_LEMPIRAS CON \_\_\_ /100 (L. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) equivalente al 15% del monto total de este contrato como lo estipula en las bases de licitación y conforme lo establece la Ley de Contratación del Estado en el artículo 105, bajo la cual se rige este contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de LA MUNICIPALIDAD, las correspondientes garantías que rinda el Contratista. QUINTA: AMORTIZACION DEL ANTICIPO: De cada estimación presentada por EL CONTRATISTA será deducido proporcionalmente a partir de la primera estimación la cantidad porcentual que corresponda al anticipo, de manera que cuando el proyecto presente un avance físico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, LA MUNICIPALIDAD procederá a exigir su devolución a EL CONTRATISTA y ejecutará la correspondiente garantía de anticipo sin perjuicio de la rescisión del contrato a criterio de la Municipalidad. SEXTA: ORDEN DE INICIO: Se considerará como tal 15 días después de la entrega del cheque de anticipo por parte de LA MUNICIPALIDAD y de la recepción por parte de EL CONTRATISTA. Si pasados 15 días calendario, el CONTRATISTA no ha retirado el cheque de anticipo, LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de realizar un nuevo proceso de adjudicación, sin responsabilidad alguna por su parte. SEPTIMA: IMPUESTOS: LA MUNICIPALIDAD está en la obligación de retenerle el Impuesto Sobre la Renta de la obra en ejecución, el cual será calculado en base un 15% de Utilidad Generada del Proyecto. Impuesto que será deducido en cada una de las estimaciones presentadas en el transcurso del proceso de ejecución de la obra, posteriormente LA MUNICIPALIDAD presentará dicho impuesto retenido al Contratista en la Agencia Bancaria que se estime conveniente en los próximos 10 días a la retención. SI EL CONTRATISTA PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA EXTENDIDA POR LA DEI HACER CASO OMISO A ESTA CLAUSULA DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA ESTA SUJETO AL PAGO DE TASA IMPUESTO MUNICIPAL OCTAVA: DESEMBOLSOS: LA MUNICIPALIDAD, además del anticipo efectuará pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por parte de EL CONTRATISTA, revisadas y autorizadas por EL SUPERVISOR y/o el COORDINADOR de la UTI. Para el pago de la estimación ésta debe ser aprobada por LA MUNICIPALIDAD. A las estimaciones se les deducirá la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demás retenciones establecidas por Ley. NOVENA: TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA se compromete a construir la obra objeto de este Contrato dentro de los \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) días calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; en caso de que EL CONTRATISTA no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a LA MUNICIPALIDAD en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LEMPIRAS CON \_\_ /100 (L. \_\_\_\_\_) equivalente al 0.125% sobre el monto del contrato por cada día de retraso. DECIMA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA, previo a la entrega del anticipo rendirá una Garantía de Anticipo equivalente al 100% del valor del anticipo recibido que haciende a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LEMPIRAS CON \_\_\_/100 (L. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) también rendirá una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 15% sobre el valor del Contrato, equivalente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ LEMPIRAS CON \_\_\_/100 (L. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), La Garantía de Cumplimiento de contrato estará vigente hasta tres meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato, por un término mayor de dos meses, EL CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación se calculará sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Se establece una Garantía de Calidad de Obra equivalente al 5% del monto final del contrato, la cual deberá presentarse previo al pago de la última estimación y tendrá una vigencia de un año, a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Provisional. Todos los documentos de garantía deberán contener la siguiente cláusula obligatoria. ''LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO" Este Certificado de Incumplimiento será emitido por LA MUNICIPALIDAD. DECIMA PRIMERA: VARIACIONES AL CONTRATO. Las cantidades de obra de EL PROYECTO son estimadas y pueden variar. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por EL SUPERVISOR, y por el COORDINADOR de LA UTI podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la Cláusula Tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo. DÉCIMA SEGUNDA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones a EL CONTRATISTA para subsanar cualquier deficiencia de la obra. DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, EL CONTRATISTA libera de toda responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD y en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. DÉCIMA CUARTA: EMPLEO. a) EL CONTRATISTA procurará emplear en actividades de la construcción (albañilería, fontanería básica, electricidad básica, entre otros) a personal de este municipio, DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS. LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por LA MUNICIPALIDAD, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o con base a las visitas que LA MUNICIPALIDAD lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) A requerimiento de LA MUNICIPALIDAD o de EL CONTRATISTA, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto. d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de LA MUNICIPALIDAD, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado LA MUNICIPALIDAD, e) No iniciar la obra después de 15 días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de EL CONTRATISTA para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de EL SUPERVISOR cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra. DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, EL CONTRATISTA renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de LA MUNICIPALIDAD .- DÉCIMA SEPTIMA: ACEPTACIÓN: Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos detallados en la Cláusula Anteriores del Contrato, de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en el Municipio de Santa María, Departamento de La Paz, a los \_\_\_\_\_\_ (\_\_) días del mes de \_\_\_\_\_\_ del 201\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

GABINO ARGUETA GÁLVEZ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alcalde Municipal Contratista

Santa María, La Paz

ANEXO II

DESGLOSE DE OFERTA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES** | | | | | |
| **MEJORAMIENTO RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE** | | | | | |
| **COMUNIDAD ROBLAR, SANTA MARÍA, LA PAZ** | | | | | |
|  | | | | | |
| **N.** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD DE OBRA** | **PRECIO** | **TOTAL** |
| 1 | TRAZADO CON TEODOLITO POR DIA | JDR | 1.00 |  |  |
| 2 | EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMÚN) | M3 | 2.91 |  |  |
| 3 | ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) | M3 | 0.67 |  |  |
| 4 | CIMENTACIÓN MAMPOSTERÍA CON 5 CM. DE CAMA ARENA | M3 | 4.67 |  |  |
| 5 | RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 1.03 |  |  |
| 6 | LOSA DE CONCRETO E=10cms, No. 2 A/C 20 CMS A/S | M2 | 1.30 |  |  |
| 7 | CONCRETO CICLÓPEO | M3 | 0.49 |  |  |
| 8 | PANTALLA DRENAJE EN CAJA TOMA | UNID | 0.49 |  |  |
| 9 | CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 6.00 |  |  |
| 10 | SOLERA 15X20, 4#3, #2@20 CONCR1:2:2(INHABILITADA) | M.L. | 6.98 |  |  |
| 11 | SOLERA 10X15 2No.3 Y No.2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 5.16 |  |  |
| 12 | PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No.2 | M2 | 4.95 |  |  |
| 13 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 9.90 |  |  |
| 14 | AFINADO e=0.5 CM | M2 | 4.95 |  |  |
| 15 | REJILLA DE VARILLA DE 1/2" | M2 | 0.49 |  |  |
| 16 | FILTRO DE PIEDRA | M3 | 0.27 |  |  |
| 17 | RELL CAPAS MAT. FILTRAN. (GRAN 3/4" A 1-1/2”) E=15 CM. | M3 | 0.44 |  |  |
| 18 | RELL CAPAS MAT. FILTRAN. (GRA 3/4" A 1-1/2”) E=15 CM. | M3 | 0.44 |  |  |
| 19 | IMPERMEABILIZACIÓN (APLICADA CON BROCHA) | M2 | 6.61 |  |  |
| 20 | CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m | UND | 1.00 |  |  |
| 21 | VÁLVULA COMPUERTA DE 3" PARA PVC(SUM/INST) | UNID | 1.00 |  |  |
| 22 | ACCESORIOS | GLB | 0.72 |  |  |
| **SUB-TOTAL MODULO DE CAJA TOMA** | | | | |  |
| **N.** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD DE OBRA** | **PRECIO** | **TOTAL** |
| 23 | TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL | M.L. | 2,204.87 |  |  |
| 24 | EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMÚN) | M3 | 815.16 |  |  |
| 25 | RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 815.06 |  |  |
| 26 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3" | M.L. | 1,410.25 |  |  |
| 27 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 3" RD-26 | M.L. | 1,410.25 |  |  |
| 28 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3" | M.L. | 530.38 |  |  |
| 29 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 3" RD-21 | M.L. | 530.38 |  |  |
| 30 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE HG DE 3" LIVIANA | ML | 264.15 |  |  |
| 31 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HG DE 3" LIVIANA | ML | 264.15 |  |  |
| 32 | PRUEBA HIDROSTÁTICA SISTEMA AGUA POTABLE 1/2" A 6" | M.L. | 2,204.87 |  |  |
| 33 | DESINFECCIÓN DE TUBERÍA | M.L. | 2,204.87 |  |  |
| 34 | CAJA DE VÁLVULAS (AIRE/LIMP) 0.4X0.4X0.6 NETO | UNID | 2.00 |  |  |
| 35 | CAJA VÁLVULA (AIRE/LIMP.) 0.6X0.6X0.8 ÁREA NETA | UNID | 1.00 |  |  |
| 36 | ACCESORIOS | GLB | 1.15 |  |  |
| 37 | DADO DE CONCRETO 40 X 40 X 40, 3 Nú3, Nú2 @ 20 CM | UNID | 5.00 |  |  |
| 38 | CRUCE AÉREO CON CABLE DE ACERO 1/2" | ML | 50.00 |  |  |
| 39 | DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 75 CONCRETO SIMPLE | UNID | 4.00 |  |  |
| 40 | COLUMNA 20 X 20, 4Nú3, Nú2 @ 0.20, CONC. 1:2:2 | M.L. | 6.50 |  |  |
| 41 | DADO DE CONCRETO 30 X 30 X 30 (CONC. SIMPLE) | UNID | 5.00 |  |  |
| **SUB-TOTAL LÍNEA DE CONDUCCIÓN** | | | | |  |
| **TOTAL** | | | | |  |

NOMBRE DEL OFERENTE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Calcular el plazo entre mínimo 15 y máximo 30 días calendarios. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Entiéndase como obras similares las de naturaleza equivalente al monto (valor de la obra), tamaño físico, complejidad y métodos/tecnología.* [↑](#footnote-ref-2)
3. y/o otros sitios [↑](#footnote-ref-3)
4. El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. [↑](#footnote-ref-4)
5. Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/ [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” [↑](#footnote-ref-5)