TÉRMINOS DE REFERENCIA

I.	TITULO DE LA CONSULTORÍA

Elaboración Estudios Preliminares del “Proyecto Ferrocarril Inter Oceánico Amapala-Puerto Castilla”

II.	ANTECEDENTES

- Dentro del Plan de Nación aprobado por en el Consejo de Ministros el día 23 de abril de 2009, el Gobierno de la República contempla promocionar y desarrollar proyectos de gran impacto económico y social, aptos para generar fuentes masivas de trabajo y mejorar la productividad y competitividad de Honduras.

- Tomando en consideración que Honduras ocupa una posición geográfica privilegiada, con acceso al Mar Caribe así como al Océano Pacífico, y que en ambos litorales cuenta con las bahías de mayor profundidad en América Latina, el Presidente Zelaya Rosales ha reiterado en varias oportunidades el interés de desarrollar una avenida de comunicación entre las dos bahías, dotada de las mayores y óptimas facilidades de carga y descarga para barcos cargueros de gran calado, y con vía ferroviarias modernas y eficientes.

- La formulación de este tipo de mega proyectos requiere de estudios preliminares para continuar con las siguientes fases del ciclo de proyectos. Por lo anterior, la Comisión Presidencial de Modernización del Estado (CPME) ha identificado la  necesidad de contratar un especialista que elabore el diseño conceptual del “Proyecto Ferrocarril Inter Oceánico Amapala-Puerto Castilla”, que sirva de punto de partida para iniciar la gestión de los recursos financieros requeridos.

III.  OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORÍA

Brindar asistencia técnica al Gobierno de Honduras para promover la construcción de la Ferrocarril Inter Oceánico Amapala-Puerto Castilla, a partir de las facilidades que ofrece nuestro territorio.

IV.   ACTIVIDADES

- Visitar directamente a las autoridades de ambos puertos para iniciar la socialización del proyecto, e identificar las probables contribuciones logísticas al mismo.

- Presentar los conceptos técnicos básicos y justificar el tamaño del proyecto, en base a los efectos del comercio mundial, involucrando a la región centro americana y las necesidades de fluidez para atender la oferta y la demanda de productos y servicios.

- Analizar los estudios de batimetría en las dos bahías para actualizar la información disponible; sobre este aspecto la CPME solicitará el apoyo de Empresa Nacional Portuaria (ENP) para la realización de los levantamientos hidrográficos en ambas bahías.

- Realizar tomas de video de los sitios seleccionados y producir imágenes virtuales con adaptaciones computacionales, que permitan visualizar el desarrollo del proyecto y atraer el interés de la población en general, así como de inversionistas privados.

- Elaborar el presupuesto de inversión estimado del proyecto, así como los costos operativos, en base a otros proyectos similares desarrollados a nivel internacional.

- Identificar los beneficios estimados con la ejecución del proyecto, en términos de: a) generación de empleos permanentes y temporales, b) redistribución del ingreso de población beneficiada con el mejoramiento de la calidad de vida, c) mejoramiento de la capacidad económica del estado por la captación de impuestos por tránsito y depósito de mercaderías, y d) elevación del índice de desarrollo humano como eficiente prestador de servicios a la comunidad internacional.

- Preparar un análisis preliminar de los impactos ambientes esperados en la zona de influencia del proyecto.

- Elaborar las bases conceptuales del proyecto que constituya una herramienta de pre negociación del Estado de Honduras con inversionistas interesados.

V.  METODOLOGÍA

El Consultor acordará la metodología de trabajo a implementar, en atención a las prioridades establecidas por el Director/ Coordinador de la CPME.

VI.  PRODUCTOS ESPECÍFICOS

El Consultor deberá presentar los siguientes productos:

- Producto 1: Descripción de los Estudios Técnicos Ejecutados

A los cuarenta y cinco días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato, el Consultor presentará un informe inicial conteniendo la descripción de los estudios técnicos desarrollados: análisis de la batimetría en ambas bahías, diagnóstico de las instalaciones portuarias y la justificación del tamaño del proyecto en base al volumen de comercio esperado en la región.

- Producto 2: Imágenes Virtuales y las Bases Conceptuales del Proyecto

A los noventa días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato, el Consultor presentará los videos y las imágenes virtuales del proyecto, así como las bases del diseño conceptual: alternativas analizadas, costos y beneficios estimados, impactos ambientales, así como los aspectos socioeconómico, financieros y de mercado considerados.

Forma de Entrega: Cada Informe deberá presentarse en versión electrónica,  y en tres (3) ejemplares impresos.

VII.   DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

La duración de la consultoría será de 3 meses.

X.	 PERFIL DEL CONSULTOR

El Consultor deberá contar educación superior completa en Ingeniería Civil o carrera afín; se valorarán los estudios de Post Grado, con preferencia en Formulación y Desarrollo de Proyectos, con una experiencia mínima de 10 años en trabajos relacionados con el diseño y/o planificación de proyectos de gran impacto socioeconómico.