EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

PROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGÍA (PROMEF)

CRÉDITO IDA-4536-HO

# TERMINOS DE REFERENCIA

ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA ETAPA DE DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS SIGNIFICATIVOS DEL ÁREA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS CORPORATIVOS

- ANTECEDENTES

La ENEE se encuentra en la ejecución de un Proyecto de Mejora de la Gestión (PMG), orientado a la atención integral al cliente y una modernización de los sistemas de información corporativos que busca:

- Asegurar ausencia de las pérdidas que se producen por mecanismos no técnicos.

- Establecer una nueva estructura de gestión con nuevos sistemas de gestión.

- Adquirir de un Sistema Integrado de Gestión (SIG), que se compone por: un Sistema de Gestión Comercial (SGC), UN Sistema de Gestión de Incidencias (SGI) y un Sistema de Gestión de Recursos Corporativo (SGRC).

De cara a la implementación del Sistema de Gestión Comercial y del Sistema de Gestión de Incidencias, durante el 2012 se efectuaron 2 talleres para la homologación de procesos entre las 3 gerencias regionales, logrando generar más de 120 procesos homologados que serán propuestos para automatización en la implementación de ambos sistemas.

En el caso especifico para la implementación del Sistema de Gestión de Recursos Corporativo (SGRC), la Dirección de Recursos Humanos no cuenta con el mapeo de los procesos sustanciales de su área. Sumado a esto, el análisis de la estructura organizativa actual de la Dirección de Recursos Humanos de la ENEE,  la falta de control interno por no existir adecuados procesos, dificulta alcanzar el objetivo de la eficiencia en el área de recursos humanos, situación que se evidencia en los informes efectuados con fondos de cooperación externa (Consultores BID-BM, Firma de auditoría externa) y que ponen en riesgo la correcta implementación del SGRC.

En resumen, se puede ver que la ENEE:

- No dispone de un modelo de gestión orientado a la atención integral del cliente.

- No dispone de sistemas de información corporativos para la gestión comercial y de incidencias.

- No dispone de la gestión integral administrativa financiera y de recursos humanos acorde con los nuevos sistemas a implementar, lo cual dificulta la realización de una gestión eficiente, ya que las responsabilidades se diluyen entre varias unidades.

- No dispone de una estructura de procesos que permita la gestión eficiente de la operación administrativa.

Lo anterior evidencia la necesidad de contar con un experto que acompañe a la dirección de recursos humanos  en la etapa de parametrización de los procesos significativos del área para la implementación del SGRC.

- OBJETIVO

Acompañar a la dirección de recursos humanos en la etapa de definición de los procesos significativos del área para la implementación del sistema de gestión de recursos corporativos.

- ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Preparar el diseño de la parametrización de procesos y subprocesos del área de recursos humanos considerando que todos los procesos son susceptibles de automatización.

Los procesos deberán enfocarse en sustentar a los siguientes sistemas contemplados en el modelo de gestión que la ENEE tiene como objetivo:

- Sistema de Gestión de Recursos Corporativos (SGRC), como parte del Sistema de Integrado de Gestión (SIG) que dotará a la ENEE de herramientas de Gestión para fortalecer el área administrativa y financiera, recursos humanos, así como al área de distribución y comercial.

Para el logro del objetivo antes mencionado, el consultor deberá realizar, las siguientes actividades:

Actividad 1: Elaborar  el  Marco  teórico  o conceptual de la reingeniería administrativa de la ENEE, incluyendo los criterios técnicos científicos aplicables a la reingeniería administrativa, la definición de la nueva Misión y Visión, la conceptualización de los procesos, sistemas y unidades que conformarán el área de recursos humanos financiera  de la ENEE, según la propuesta planteada por la firma implementadora del SGRC. Realizar la revisión de la documentación elaborada por la firma implementadora del SGRC para los Talleres de Formación Inicial necesaria para el Mapeo de Procesos y del Modelo de Negocio a adoptar para el funcionamiento del SGRC.

Actividad 2: Preparar la definición de los  procesos  y subprocesos para la elaboración del Mapeo de Procesos y del Modelo de Negocios del  área de recursos humanos financiera  de la ENEE (mediante el uso de metodologías similares y/o compatibles al BBP), requeridos por la firma implementadora del SGRC.

Actividad 3: Acompañar a los actores institucionales del área de recursos humanos financiera en la definición de los procesos a ser automatizados en los Talleres a realizar por la firma que implementará el SGRC en la ENEE.

Actividad 4: Validar la Propuesta de Mapeo de Procesos y de Modelo de Negocios como de la Automatización Administrativa de la ENEE mediante un taller con personal Directivo de la ENEE, conjuntamente con la firma que implementará el SGCR.

Actividad 5: Presentación de la versión final de la Propuesta de Automatización Administrativa de la ENEE.

- DURACION

La asesoría se deberá ejecutar en un plazo de dos meses contados a partir de la contratación del consultor. Se estima una dedicación de 40 días-persona, distribuidos de la siguiente forma: (i) una visita inicial para recolectar la información requerida y evaluar la situación existente; (ii) trabajo en la sede del consultor para preparar el borrador de los documentos técnicos; (iii) una visita final para discutir y preparar la versión final de los documentos.

- LISTA DE INFORMES Y CRONOGRAMA DE ENTREGA

El consultor presentará los siguientes productos e informes:

- Producto 1: Marco  teórico  o conceptual de la reingeniería administrativa de la ENEE, y Documento de definición de Procesos; incluyendo lo descrito en la actividad 1 y 2 de la sección 3.

- Producto 2: Informe de Acompañamiento área de recursos humanos en la definición de los procesos, incluyendo lo descrito en la actividad 3 de la sección 3.

- Producto 3: Validación de la Propuesta de Automatización Administrativa, incluyendo lo descrito en la actividad 4 de la sección 3.

- Informe final: Será discutido en borrador con la entidad ejecutora antes de ser considerado final incluyendo los productos de todas las actividades de la Sección 3, así como resumen de la consultoría, con sus conclusiones y recomendaciones.

CRONOGRAMA DE ENTREGA

|  | MES 1 | MES 2 | % DE PAGO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Producto 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Producto 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Producto 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

- Coordinación con la ENEE:

El consultor trabajará en estrecha coordinación con expertos en este tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la sede del trabajo será Tegucigalpa-Honduras, bajo la supervisión de la Coordinación del PROMEF.

PERFIL DEL CONSULTOR

Grado Académico:

- Profesional con grado universitario

Experiencia:

- Experiencia mínima de 5 años en la implementación de sistemas administrativos-financieros.

- Experiencia mínima de 5 años en automatización de procesos.

- Experiencia mínima de 5 años en reestructuración institucional.

CRITERIOS DE EVALUACION

|  | Puntaje |
| --- | --- |
| Grado Académico | 20 |
| Profesional con grado universitario | 20 |
| Experiencia | 80 |
| Mínimo de 5 años en en la implementación de sistemas administrativos-financieros. | 40 |
| Mínimo 5 años en automatización de procesos. | 20 |
| Mínimo 5 años en reestructuración institucional. | 20 |
| TOTAL | 100 |