DOCUMENTO BASES DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

PARA COTIZAR  A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MENORES DE L. 1,000,000.00 A NIVEL

NACIONAL

PROCESO

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

DIGECEBI-2016

CONTRATANTE:

" Secretaría de Estado en el Despacho de Educación a través de Fondos Nacionales”

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

(DIGECEBI)

SEPTIEMBRE 2016

República de Honduras

Contenido

1 INVITACIÓN Y DATOS BÁSICOS.	4

2 SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS.	5

3 SELECCIÓN DEL MONTO REFERENCIAL DE CADA PROYECTO.	5

4 PRÁCTICAS PROHIBIDAS	6

5 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA COTIZAR.	8

5.1 Requisitos para Contratista Individual	8

Técnicos y Administrativos.	8

5.2 Empresas Constructoras	8

Técnicos y Administrativos.	8

6. Documentación que la Secretaría de Educación a través de la DIGECEBI entregará a cada profesional interesado.	10

7. ACLARACIÓN DE DUDAS	11

8.  Recepción y Apertura de las Ofertas	11

9. Motivos de rechazo y descalificación de las ofertas	13

10. Evaluación y Comparación de las Ofertas	14

11.   Garantías.	15

12.  Tiempo de ejecución.	16

13.  Forma de evaluación:	16

14.  Criterios de evaluación	18

15. Criterios de Adjudicación.	18

16.  Notificación de Adjudicación del Contrato.	18

17 Contrato	19

18.  Terminación por Incumplimiento:	20

FORMATOS	27

Aviso	28

Formato 1	29

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES	29

Formato 2	32

COMERCIANTE INDIVIDUAL O PERSONA NATURAL	32

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES	32

Formato 3	35

EXPERIENCIA GENERAL	35

Proyectos Ejecutados	35

FORMATO 4	36

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	36

FORMATO 5	37

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INFRAESTRUCTURA CON DISEÑOS BIOCLIMATICOS (NUEVA NORMATIVA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	37

Formato 6	38

Capacidad Geográfica de Ejecución	38

Formato 7	39

Capacidad Financiera de Ejecución sin anticipo	39

# INVITACIÓN Y DATOS BÁSICOS.

  - La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATANTE”, invita a  las diferentes empresas constructoras y contratistas individuales  interesados en presentar  ofertas para la ejecución de proyectos de obra civiles menores a Un Millón de Lempiras (L 1,000,000.00) a ser ejecutados con fondos nacionales en el presupuesto del año 2016

  - El nombre e identificación del Proceso es: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DIGECEBI-2016.

  - Los fondos para el desarrollo de los proyectos de infraestructura educativa son de la fuente del Tesoro Nacional de la República de Honduras (Fondos nacionales), pagados a través del SIAFI.

1.4 En el Documento la expresión “Contrato” significa el pacto celebrado entre “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, junto con los documentos en este referido, incluyendo todos los anexos, apéndices y todos los documentos incorporados por referencia.

1.5  El término “Por escrito” significa comunicación en forma escrita.     (Se considerará escrito por ejemplo el correo electrónico)

  - “EL CONTRATANTE” significa la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación.

  - “EL CONTRATISTA” significa la persona natural, jurídica, entidad gubernamental o una combinación de éstas, cuya Oferta para ejecutar el contrato ha sido adjudicada por “EL CONTRATANTE” y es denominada como tal en el Contrato.

1.8 “Precio del Contrato” significa el valor pagadero a “El Contratista”, según se especifica en el Contrato, sujeto a las condiciones y ajustes en lo estipulado o las deducciones propuestas, según corresponda en virtud del mismo.

1.9 “Cumplimiento” significa que “EL CONTRATISTA” ha completado la prestación de los servicios de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Contrato.

# SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS.

En el año dos mil quince (2015), se realizó en el Plan Operativo Anual (POA-2016) y dio paso la selección de los proyectos que serían ejecutados en el año dos mil dieciséis (2016), los criterios fueron los siguientes:

- Proyectos de emergencia

- Municipios que no tenían colegios de educación media

- Solicitudes pendientes de aprobar

- Universalización de Pre-Básica

- Universalización de tercer ciclo

Todos estos criterios fueron revisados y analizados a través del Sistema de Planificación de la Infraestructura Educativa (SIPLIE) más conocido como el Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

- SELECCIÓN DEL MONTO REFERENCIAL DE CADA PROYECTO.

Cuando se realizó el POA-2015 se elaboró la lista de los proyectos con su descripción y su respectiva ubicación, también basado en la experiencia de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI) se le asignó un presupuesto a cada proyecto.

Pero en el primer trimestre del año 2016, los profesionales de la ingeniería y la arquitectura de la (DIGECEBI), visitaron los municipios donde se iban a desarrollar los proyectos y así poder tener con mayor exactitud el precio referencial que tiene precios de la localidad.

Con el ahorro entre el presupuesto asignado en el año 2015 cuando solo se tenía información general versus el presupuesto ya del 2016 que es un presupuesto más cerca del valor del mercado, con este ahorro se logró ampliar el número de proyectos en vista de que aún se tienen más proyectos de emergencias que sus solicitudes esperan ser analizadas por el Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

Además, con el ahorro que se tendrá por la amplia apertura de cotizar a varios oferentes por el mismo proyecto también se aprovechará para seguir sumando más proyectos a la lista de centros educativos beneficiarios con construcción, reparación o mantenimiento de la infraestructura.

# 4. PRÁCTICAS PROHIBIDAS

Podrán participar en el proceso de ofertar, todas las empresas y contratistas individuales que teniendo plena capacidad de ejercicio no se encuentren comprendidas en alguna de las circunstancias establecidas en la Ley de Contratación del Estado.

  - Artículo 15 de la Ley de Contratación del Estado, Aptitud para contratar e inhabilidades:

4.1.1 Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

    - Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

    - Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

    - Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

    - Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

    - Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco.

    - Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción; y,

    - Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sanción de suspensión para participar en procedimientos de contratación administrativa.

    - Tener pendiente demanda en contra de la Secretaría de Educación y el Estado.

4.2 Artículo 16,  Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7, del apartado anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

# 5. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA COTIZAR.

- 5.1 Requisitos para Contratista Individual

- Técnicos y Administrativos.

- Ser Ingeniero Civil o Arquitecto, debidamente colegiado, según su profesión, y solvente en su respectivo colegio profesional.

- Haber realizado proyectos de infraestructura educativa, comprobados con actas de recepción final.

## 5.2 Empresas Constructoras

### Técnicos y Administrativos.

- Estar solvente con el colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

- Haber realizado proyectos de infraestructura educativa, comprobados con actas de recepción final.

5.3 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en idioma español.

5.4  Los precios deberán ser cotizados por “EL OFERENTE” en Lempiras.

5.5  No serán admisibles ofertas con enmiendas, borrones o raspaduras, escritas en lápiz grafito, que no se encuentren debidamente firmadas y/o selladas; la oferta presentada en estas condiciones no será considerada en base al Artículo 112 y 131 del Reglamente de la Ley de Contratación del Estado.

5.6 Documentación que el profesional interesado deberá entregar a la        DIGECEBI será:

5.6.1 Documentación Legal

El oferente presentara en un único sobre llamado “SOBRE A”, todos los requisitos legales descritos a continuación:

- Declaración jurada prohibiciones o Inhabilidades (formato 1)

- Declaración jurada de capacidad técnica. (formato 2)

- Declaración Jurada de capacidad financiera. (formato 3)

- Copia de RTN del profesional/empresa

- Copia de Identidad

- Solvencia del Colegio de Ingenieros o Arquitectos

- Constancia extendida por el PGR.

- Solvencia de la DEI

- Copia de constancia de ONCAE

- Copia de Escritura de Constitución (solo para empresas).

- Copia de constancia del SIAFI.

- Documento Base de Comparación de Precios (es este documento)

- Especificaciones Técnicas (ANEXO 1)

NOTA:

La documentación presentada en este SOBRE A, respaldará a todas las ofertas en las que participe. Es por esta razón que toda la documentación deberá venir firmada y sellada.

5.6.2 Documentación Técnica

El oferente deberá presentar en un sobre sellado por cada proyecto en el que participe, la siguiente documentación:

- Propuesta Económica (ver Formato 4)

- Presupuesto

- Fichas de Costo Unitario

- Planos

- Memoria Descriptiva

Nota:

El presupuesto, las fichas de costo unitario, planos y memoria descriptiva la encontrara en el link de cada proyecto que está publicado en la página de HonduCompras.

5.7 Si una oferta no se ajusta sustancialmente al Documento Base, deberá ser rechazada por “EL CONTRATANTE” y “EL OFERENTE” no podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones significativas.

5.8 Las Ofertas deben presentarse con un período de validez de 60 días.

  - El número de ofertas mínimo a recibir es de tres (3) por proyecto.

“Es totalmente prohibido cambiar los formatos, rendimientos, las cantidades de obra o las actividades, de hacerlo automáticamente queda eliminado”.

# 6. ACLARACIÓN DE DUDAS

Cualquier duda generada en el proceso podrá ser aclarada a la siguiente dirección de correo electrónico: proyectos.digecebi.seduc@gmail.com. Y si dentro de las dudas la Secretaria de Educación determina que haya una información clave que no se haya dicho en el documento, se procederá a publicarlo en HonduCompras, por lo que se les solicita que estén pendientes de la publicación en el portal.

# 7.  Recepción y Apertura de las Ofertas

7.1 Recepción:

Los Oferentes deberán entregar su oferta personalmente, o la persona que este delegue, en físico en la mesa que corresponde al proyecto que está ofertando en un sobre debidamente sellado y rotulado, indicando lo siguiente:

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA: Nombre y dirección completa incluye números de teléfono y   correo del oferente.

PARTE CENTRAL:   Atención: Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI).

ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA: Nombre y código del proyecto.

ESQUINA SUPERIOR DERECHA: Fecha y hora de recepción

- Toda la documentación debe ser entregada a la mesa receptora en un sobre sellado remitida al Director General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles MSc. Ariel López Salgado el día lunes 12 de septiembre de 08:00 a.m. a 12:00 m; en las instalaciones de la Dirección General de Desarrollo Profesional DGDP antiguo edificio de INICE. Colonia Loarque, Mirador Loarque.

- Todas las hojas del documento a presentar deben estar encuadernadas, foliadas, firmadas y selladas por el profesional interesado para evitar reclamos por extravió de documentación.

- Se autenticará las copias de la documentación únicamente al adjudicado de cada proceso. Esto significa que para cotizar se aceptaran copias de documentos, pero el ganador deberá entregar las auténticas de las copias de los documentos adjudicados antes de firmar el contrato. Para cotizar se aceptaran copias de los documentos, pero el ganador deberá autenticar para ser adjudicado antes de la firma de contrato.

7.1. 2  Las ofertas recibidas vía electrónica no serán aceptadas.

7.1. 3  No se aceptaran ofertas alternativas.

7.1.4 En el caso de que un oferente presente ofertas para varios proyectos, deberá presentar individualmente un sobre por cada oferta.

7.1.5 “EL CONTRATANTE” no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite fijado para la recepción de ofertas, en virtud del Artículo 121 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, las cuales no se admitirán y serán devueltas sin abrir a los proponentes.

7.1.6  Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada ya que queda como evidencia en el archivo de DIGECEBI para presentar al TSC

7.2  Apertura de ofertas:

7.2.1 “EL CONTRATANTE” dará inicio al Acto Público de Apertura de las Ofertas el día lunes 12 de septiembre a las 02:00 p.m., en el lugar de las instalaciones de la Dirección General de Desarrollo Profesional DGDP antiguo edificio de INICE. Colonia Loarque, Mirador Loarque.

7.2.2  Los sobres se abrirán por cada mesa, en orden correlativo y orden de llegada de las ofertas, de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre de “EL OFERENTE”, los precios de la oferta y cualquier otro detalle que “EL CONTRATANTE” considere pertinente. Ninguna oferta recibida será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas tardías

7.3   “EL CONTRATANTE” preparará un Acta de la Apertura de las Ofertas, la cual será firmada por la Comisión de Evaluación y que incluirá como mínimo: nombre y número del proceso, lugar y fecha del Acto de Apertura, número de ofertas presentadas, nombre del proyecto, nombre del oferente, fecha de emisión de la oferta, y monto total de la oferta.

7.4  Para Adjudicación de un proyecto se deberán recibir como mínimo 3 ofertas

# 8. Motivos de rechazo y descalificación de las ofertas

En el proceso de análisis y adjudicación se podrá rechazar y/o descalificar ofertas presentadas en virtud al Artículo 131 del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, por las razones siguientes:

- No estar firmado por “EL OFERENTE” o su representante legal la carta de propuesta económica de la oferta

- Estar escritas en lápiz “grafito”.

- Haberse presentado por compañías o personas inhabilitadas para contratar con el estado, de acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley.

- Haberse presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazos de entregas, cantidad o en otro aspectos sustancial de la propuesta, salvo cuando hubieran sido expresamente salvadas por “EL OFERENTE” en el mismo documento;

- Establecer condicionamiento que no fueren requeridos;

- Establecer cláusulas diferentes a las previstas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento o en este documento.

- Haberse presentado por oferentes que hubieren pagado, ofrecido pagos u otros beneficios indebidos a funcionarios o empleados para influir en la adjudicación del contrato;

- Incurrir en otras causales de inadmisibilidad previstas en las leyes o que expresa y fundadamente dispusiera el documento.

- Si un oferente presentare más de una oferta en un mismo sobre, ambas serán rechazadas.

- Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en la revisión, evaluación, comparación y post calificación de las ofertas o en la adjudicación del Contrato.

| - Ofertas Tardías. |  |
| --- | --- |

El contratante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba el contratante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

# 9. Evaluación y Comparación de las Ofertas

  - “EL CONTRATANTE” examinará todas las ofertas para confirmar que todos los documentos solicitados han sido suministrados y determinará si todos los  documentos entregados están completos.

  - “EL CONTRATANTE” evaluará todas las ofertas que sean presentadas en cada proyecto, para determinar que cumplen con los requerimientos.

  - Para evaluar las ofertas, “EL CONTRATANTE” utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en el presente documento.

  - Al evaluar las ofertas, “EL CONTRATANTE” considerará lo siguiente:

- El precio unitario cotizado.

- El ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos de conformidad con el numeral 4.11. Preparación y presentación de ofertas.

9.1    Al evaluar una Oferta “EL CONTRATANTE” excluirá y no tendrá en cuenta:

- El impuesto sobre la venta y otros impuestos similares pagaderos en Honduras sobre los bienes adjudicado al Oferente.

- Ninguna disposición por ajuste de precios durante el período de ejecución del contrato, si estuviese estipulado en la oferta.

  - “EL CONTRATANTE” se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, de anular este proceso de compra y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes.

# 10.   Garantías.

En caso de ser adjudicado.

- Es  Indispensable presentar garantía por cumplimiento de contrato del 15% del monto total del contrato, en caso de que la DIGECEBI considera que su oferta es muy baja, entonces se le solicitará una garantía del 30%, como lo indica el articulo #139, inciso C del reglamento de la ley de Contratación del Estado “Si se presentare una oferta anormalmente más baja en relación con las demás ofertas o con el presupuesto estimado por el órgano responsable de la contratación, se pedirá información adicional al oferente a fin de conocer en detalle los elementos, incluyendo la memoria de calculo, de la estructuración de sus precios unitarios que considero para preparar su oferta con el propósito de establecer su capacidad real para cumplir satisfactoriamente con el contrato en las condiciones ofrecidas, pudiendo practicarse otras investigaciones o actuaciones con dicho propósito, incluyendo una garantía de cumplimiento equivalente al treinta por ciento (30%) del monto del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 párrafo segundo de la ley. Si constare evidencia de que la oferta no tiene fundamento o fuere especulativa será desestimada adjudicándose el contrato al oferente que, cumpliendo con los requisitos de participación ocupe el lugar inmediato.”

- Se solicitará el día de que entregue la última estimación una garantía de calidad de obra del 5% con una duración de un año, contado a partir de recepción de la obra, en ese momento se le liberará la garantía de cumplimiento de contrato”.

Se procederá según lo dispuesto en el Artículo 100 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, que literalmente dice: “Garantía de cumplimiento. El particular que contrate con la Administración deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato en el plazo que se establezca en el Pliego de Condiciones; equivalente al quince por ciento (15%) de su valor y las demás garantías que determinen los documentos”

Así como el ARTICULO 104.- “Garantía de calidad. Efectuada que fuere la recepción final de las obras o la entrega de los suministros y realizada la liquidación del contrato, cuando se pacte en el contrato, de acuerdo con la naturaleza de la obra o de los bienes, el Contratista sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de la obra o de los bienes suministrados, con vigencia por el tiempo previsto en el contrato y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) de su valor”.

# 11.  Tiempo de ejecución.

Cada proyecto tendrá que finalizar a más tardar el 30 de noviembre del 2016 como día máximo para su ejecución, en la evaluación técnica además del precio se evaluará el menor tiempo en ejecución. El tiempo deberá estar estipulado en la propuesta económica.

Si este tiempo no se cumple, se aplicará  por ley la multa diaria, que está estipulado en el contrato.

# 12.  Forma de evaluación:

- LEGAL.

Documentos presentados y vigencia de los mismos en los casos que aplique:

- Declaración jurada prohibiciones o Inhabilidades

- Declaración jurada de capacidad técnica.

- Declaración Jurada de capacidad financiera.

- Copia de RTN del profesional/empresa

- Copia de Identidad.

- Solvencia del Colegio de Ingenieros o Arquitectos

- Constancia extendida por el PGR.

- Solvencia de la DEI

- Copia de constancia de ONCAE

- Copia de Escritura de Constitución (solo para empresas).

- Copia de constancia del pin SIAFI.

NOTA: Presentar en este orden.

- TÉCNICA.

- Presupuesto (firmado y sellada) y que contenga todas las actividades que se entregaron en el archivo

- Fichas de costo unitario (Firmadas y Selladas sin alterar desperdicios ni rendimientos) Considerando que las fichas de costo unitario es un insumo para generar la propuesta económica. Por lo tanto será un documento NO ES SUBSANABLE.

- Especificaciones Técnicas (Firmadas y Selladas)

- Planos (Firmados y Sellados).

- Memoria descriptiva (firmada y sellada)

- ECONOMICA

La propuesta económica es un documento no subsanable.

El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Se procederá según lo dispuesto en el Artículo 133  del Reglamento de la  Ley de Contratación del Estado.

A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con el Documento Base, “EL CONTRATANTE” corregirá y notificará dichos errores aritméticos de la siguiente manera:

- Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras y

- Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

- Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.

- Si “EL OFERENTE” que presentó la oferta evaluada como la más baja no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada, y se considerara la siguiente oferta de precio más bajo y que se apegue sustancialmente al Documento Base.

# 13.  Criterios de evaluación

La evaluación de las ofertas consistirá en la revisión de la documentación solicitada. En la Preparación y Presentación de las Ofertas, del presente documento, para confirmar que todos los documentos han sido suministrados, si cada uno fue entregado, está completo y se verificarán bajo el binomio Cumple/No Cumple.

| # 14. Criterios de Adjudicación. - “EL CONTRATANTE” adjudicará el contrato a “EL OFERENTE” elegible cuya oferta se haya determinado que cumple sustancialmente con las especificaciones y demás requisitos exigidos en el presente documento y que sea el precio unitario más bajo - En caso de que dos o más oferentes coincidan con el precio unitario más bajo y que se haya determinado que cumple sustancialmente con las especificaciones y demás requisitos exigidos en estos documentos se procederá a la comparación del tiempo de entrega ofertado, en caso de persistir el empate se procederá según lo dispuesto en el Artículo 138 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, que literalmente dice: “Empates, Cuando dos o más licitadores hicieran ofertas que resultaren idénticas en especificaciones, términos, condiciones y precios y estos resultaren ser los mejores para los intereses del Gobierno se procederá: - 1. Se decidirá el empate en base a la buena o mala experiencia que se haya tenido con los licitadores en órdenes o contratos que se les haya otorgado anteriormente; - 5. Cuando no haya otra alternativa para efectuar una decisión entre los dos licitadores empatados se podrá solicitar nuevos precios a tono con los procedimientos que se establezca para tales casos; - 6. De continuar el empate o de tener urgencia en la obtención de los bienes o servicios, se podrá recomendar la adjudicación de la licitación o partida por sorteo en presencia de los licitadores que hayan resultado con empate conforme al procedimiento que para esto se establezca.” Nota: Por cada proyecto que sea adjudicado deberá presentar auténticas al momento de ser adjudicacado. |  |
| --- | --- |

# 15.  Notificación de Adjudicación del Contrato.

Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, el Contratante notificará por escrito, sea en forma física o digital al  Oferente, cuya oferta haya sido determinada la oferta evaluada como la más baja y cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Cotización. Por cada proyecto que sea adjudicado deberá presentar auténticas.

# 16. Contrato

  - Ninguna modificación u otra variación al Contrato será válida a menos que esté por escrito, se refiera expresamente al mismo y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado.

  - Todas las notificaciones entre las partes en virtud del Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la Dirección General  de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación.

  - El Contrato se regirá y se interpretará según la legislación hondureña.

  - “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas formales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

  - Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo entre “EL CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE”, deberá ser resuelto por éste último, quien previo estudio del caso dictará su resolución y la comunicará a “EL CONTRATISTA”.

  - Contra la resolución de “EL CONTRATANTE” quedará expedita la vía judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, renunciando en el acta notarial así “EL CONTRATISTA” a su jurisdicción, y la Jurisdicción civil.

  - Los precios que cobre “CONTRATISTA” por los bienes proporcionados y los servicios prestados en virtud del Contrato no podrán ser diferentes de los cotizados por este en su Oferta.

  - Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, “EL CONTRATISTA” encontrase condiciones de Fuerza Mayor que impidiesen la ejecución de la obra de conformidad con el contrato “EL CONTRATISTA”  informará por escrito a “EL CONTRATANTE” en un término de 5 días posteriores al conocimiento del hecho que producirá la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación “EL CONTRATANTE” evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento de “EL CONTRATISTA” , dicho plazo, no podrá ser mayor a  15 días calendario y serán autorizadas por escrito por la Unidad Ejecutora de “LA SECRETARÍA”, previo al dictamen legal respectivo, siempre y cuando existan causas de fuerza mayor o caso fortuito que motiven este aumento de plazo, en dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una modificación al contrato, caso contrario se realizará la imposición de la multa diaria aplicable por el incumplimiento del plazo según lo establecido las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes.

# 17.  Terminación por Incumplimiento:

  - Si “EL CONTRATISTA” seleccionado no cumple con la presentación de la Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente (numeral 9.8) o no firma el Contrato, esto constituirá bases suficientes para anular la adjudicación del contrato. En tal caso, el Comprador podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta sea evaluada como la siguiente más baja y que se ajuste sustancialmente al Documento Base, y que “EL CONTRATANTE” determine que está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente, en base al Artículo 58 de la LCE y 143 del RLCE.

- “EL CONTRATANTE”, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito a “EL CONTRATISTA”  en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Si “EL CONTRTANTE” no entrega en su totalidad la obra dentro del período establecido en el Contrato o dentro de alguna prórroga otorgada por “EL CONTRATANTE”.

- Si “EL PROVEEDOR” no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato;

- Si “EL CONTRTANTE”, a juicio de “EL CONTRATANTE”, durante el proceso de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la Ley de Contratación del Estado.

- La disolución de la Sociedad Mercantil proveedora, salvo en los casos de fusión de sociedades y siempre que solicite de manera expresa a “EL CONTRATANTE” su autorización para la continuación de la ejecución del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que tal fusión ocurra. “EL CONTRATANTE” podrá aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este último caso, haya derecho a indemnización alguna;

- La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato o de las demás garantías a cargo de “EL CONTRATISTA” dentro de los plazos correspondientes; en caso que aplique.

- “EL CONTRATANTE” podrá terminar el Contrato también en caso de muerte del comerciante individual, salvo que los herederos ofrezcan concluir con el mismo con sujeción a todas sus estipulaciones; la aceptación de esta circunstancia será potestativa de “EL CONTRATANTE” sin que los herederos tengan derecho a indemnización alguna en caso contrario; y/o

- El contrato también podrá ser terminado por el acuerdo de ambas partes según las causales establecidas en el mismo.

  - Forma de pago.

- No habrá anticipo.

- Se hará por medio del sistema de (SIAFI) y estará  conformado por tres (3) pagos que se efectuarán a través de estimaciones, un (1) pago al presentar estimación N. 1 de 30% de avance de obra, el segundo (2) pago al presentar estimación #2 del 60% de avance de obra y el tercer pago (3) al finalizar la obra al 100%. El retraso en los desembolsos por parte de finanzas no deberá afectar la continuidad y culminación en los trabajos de la obra. El contratista deberá de finalizar la obra con sus propios recursos en caso que fuera necesario

  - Requisitos de la estimación.

- Se presentará el formato con las cantidades de avance y monto correspondiente, las actividades que no se estiman estarán en cero.

- El formato de estimación estará debidamente firmado por el Contratista soportado con un informe de ejecución de obra y su registro fotográfico.

- El formato de estimación deberá tener la firma del supervisor DIGECEBI.

- El formato de estimación deberá tener la firma del supervisor de la comunidad.

- El formato de estimación deberá tener la firma del Director o  quien este delegue.

- Se incluye a los formatos el informe del supervisor de DIGECEBI con registro fotográfico.

- Copia de la Bitácora de Obra.

  - Visita de campo previa a la oferta.

Queda a opción del profesional interesado en hacer la visita de campo previo a la entrega de la oferta económica. Por razones presupuestarias los empleados de la DIGECEBI no podrán acompañarlos a la visita de campo si optaran por realizarla.

  - Entrega de Sitio.

El supervisor de la DIGECEBI realizará el acompañamiento al contratista en su momento para realizar la Entrega del Sitio y si está apto para iniciar en ese mismo momento proceder a la Orden de Inicio.

  - Orden de Inicio.

Es la fecha donde el Director General de la Dirección  General de Construcciones  Escolares y Bienes Inmuebles,  da la autorización de la Orden de Inicio del proyecto, con la cual se dará apertura de la Bitácora de Obra.

  - Bitácora.

Se utilizará la Bitácora del Colegio de Ingeniero Civiles, la cual será adquirida por el contratista.

Esta bitácora es la autorizada  a registrar los avances y percances del desarrollo del proyecto, los Supervisores y el Contratista en su momento.

  - Orden de cambio.

Las ordenes de cambio deberán ser autorizadas por el supervisor de DIGECEBI y registradas en la Bitácora, por razones presupuestarias se estaría evitando hacer modificaciones al contrato, al menos que sea justificable y de emergencias. No se aprobarán Órdenes de Cambio por obras adicionales no justificadas.

La orden de cambio será entregada en un formato que será proporcionado por la DIGECEBI, donde se describe  la justificación de la razón de los cambios.

Si se genera una actividad donde existen nuevos insumos se deberá presentar 3 cotizaciones de estos materiales y la ficha de costo de esta nueva actividad la cual será aprobada en un consenso entre supervisor de la DIGECEBI y el Contratista.

  - Acta de Recepción Provisional.

El contratista notificará a la DIGECEBI de la finalización de las actividades y se delegará a un supervisor  quien procederá a realizar una visita verificando el cumplimiento del alcance de la obra según especificaciones. Luego de realizada la visita se emitirá un Acta de Recepción Provisional donde se enumeran las incidencias encontradas en el Proyecto, el contratista tendrá 15 días calendario para realizar las correcciones de conformidad con la DIGECEBI.

  - Actas de Recepción Definitiva.

Esta acta se emitirá después de que el Supervisor de la DIGECEBI ha verificado y aceptado el cumplimiento por parte del Contratista de las incidencias mencionadas en el Acta de Recepción Provisional.

  - Supervisor de DIGECEBI.

El Supervisor DIGECEBI realizará tres (3) visitas como mínimo, una para la emisión de la orden de inicio, la segunda al 50% del avance del proyecto para la aprobación de la estimación #1 y la tercera al 100% de la ejecución del proyecto.

Al realizar las visitas estará en toda la potestad y obligación de velar por el estricto cumplimiento de las normas de calidad, tanto en las actividades, materiales y personal. Así como revisar el llenado de la Bitácora para dar las soluciones planteadas por escrito en esta, aunque las haya consensuado verbalmente o por otro medio ya sea por correo electrónico.

El supervisor dará soluciones técnicas cuando se le requiera bajo un procedimiento, aprobará Estimaciones y Órdenes de Cambio.

  - Supervisor de la comunidad.

Este supervisor será veedor y velar por el cumplimiento del alcance del proyecto, siempre y cuando no difiera de la opinión técnica del Supervisor de la DIGECEBI.

  - Director o docentes del centro educativo.

Sera el enlace con la Supervisión de la DIGECEBI quien notificara los avances y por menores de la ejecución del Proyecto.

  - Canales de comunicación.

Los canales de comunicación estarán establecidos, primero a través del Supervisor DIGECEBI, para que este lo transmita a la Unidad de Contratación y Supervisión, posteriormente a la Sub Dirección de DIGECEBI, y este a su vez a la Dirección General de la DIGECEBI.

  - Suspensión de la obra o contrato.

- Por recorte presupuestario por parte de la Secretaría de     Finanzas.

- Por falta de transparencia, rendición de cuentas o en caso que se   compruebe que se está encubriendo, falsificando o manipulando información.

- Por fuerza mayor a ocaso fortuito que hagan imposible el cumplimiento del contrato.

Procediendo según lo dispuesto en el Artículo 251 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, que literalmente dice: “Siempre que mediare causa justificada la Administración podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 numeral 3 de la Ley. La suspensión temporal podrá ser parcial o total, afectando en el primer caso únicamente a una parte determinada de las prestaciones del contratista. Para los efectos de la suspensión se levantará acta firmada por el funcionario que represente al órgano responsable de la contratación, el Supervisor de la obra cuando fuere el caso y el delegado que represente al contratista. En esta acta se dejará constancia del acto administrativo por el cual se acordó la suspensión, sus causas y la parte o partes o la totalidad de las prestaciones del contratista afectadas por aquélla; se acompañará, asimismo, un informe del estado de ejecución al momento de la suspensión, incluyendo, si fuere obra pública, la descripción y medición de las unidades de obra ejecutadas y los materiales que se encontraren almacenados, o las circunstancias que concurran si se tratare de contratos de suministro o de consultoría.

Artículo 252 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, que literalmente dice: “Efectos de la suspensión. La suspensión definitiva de las obras o su suspensión temporal en las circunstancias y plazos previstos en el artículo 127 numeral 3) de la Ley, constituyen causa de resolución del contrato de obra pública, sujetándose a lo dispuesto en el Capítulo IX, Sección Quinta de la misma. Si la suspensión temporal no produjera esos efectos por no cumplirse los plazos previstos en el Artículo arriba citado, o cuando, habiéndose cumplido, el contratista no opte por la resolución del contrato, la Administración abonará a aquél, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 numeral 3) de la Ley y si hubiere mérito, la indemnización por los daños y perjuicios que se hubieren causado, sobre la base de la perturbación que se hubiere producido en el ritmo de ejecución previsto en el programa de trabajo, con la consiguiente repercusión en la utilización de maquinaria y personal, debiéndose tener en cuenta también los efectos de la cláusula de revisión de precios si fuera aplicable. La suspensión de los contratos de suministro o de consultoría producirá los efectos que los mismos previeren; la indemnización que pudiera corresponder en estos casos se determinará de acuerdo con las circunstancias y sobre la base de lo previsto en dichos contratos”.

  - No subsanable.

- La Propuesta Económica

- Es totalmente prohibido cambiar los formatos, rendimientos, las cantidades de obra o las actividades, de hacerlo automáticamente queda eliminado.

- Fichas de Costo Unitario (Firmadas y Selladas sin alterar desperdicios ni rendimientos). Considerando que las fichas de costo unitario es un insumo para generar la propuesta económica. Por lo tanto será un documento NO SUBSANABLE.

# FORMATOS

Formato 1

(Persona Natural)

- DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ __________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. __________________ actuando en mi condición de representante legal de ____ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente), por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que mi persona no se  encuentra comprendida en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de ________________________ del Año ______________.

Firma: _______________________

La firma estampada en esta declaración debe ser autenticada por un Abogado y Notario Público debidamente colegiad

(Persona Jurídica)

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ __________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. __________________ actuando en mi condición de representante legal de ____ (Indicar el Nombre de la Empresa Oferente), por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;

2) DEROGADO;

3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de ________________________ del Año ______________.

Firma: _______________________

La firma estampada en esta declaración debe ser autenticada por un Abogado y Notario Público debidamente colegiado.

- Formato 2

- (Persona Natural)

Declaración Jurada de Capacidad Técnica.

DECLARACIÓN JURADA

Yo, _________________________, mayor de edad,  Estado Civil con nacionalidad Hondureña, con tarjeta de identidad número _____________  y con domicilio en la ciudad  de Tegucigalpa, actuando en mi condición de contratado, DECLARO bajo juramento que tengo Capacidad Técnica para la Ejecución del Proyecto de Infraestructura Educativa lo cual acredito con mi currículo-

Y para los fines pertinentes, extiendo la presenta en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los  _____ días del mes de  ______ del año 2016.

FIRMA

La firma estampada en esta declaración debe ser autenticada por un Abogado y Notario Público debidamente colegiado.

- (Persona Jurídica)

Declaración Jurada de Capacidad Técnica.

DECLARACIÓN JURADA

Yo, ____________________________, mayor de edad,  Estado  civil, nacionalidad Hondureña, con tarjeta de identidad número _______  y con domicilio en la ciudad  de Tegucigalpa, actuando en mi condición de contratado, DECLARO bajo juramento que mi representada tiene Capacidad Técnica para la Ejecución del Proyecto de Infraestructura Educativa lo cual acredito, currículo de la empresa y actas de recepción final.

Y para los fines pertinentes, extiendo la presenta en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los  ______días del mes de  _______ del año  2016.

FIRMA

La firma estampada en esta declaración debe ser autenticada por un Abogado y Notario Público

debidamente colegiado.

Formate 3

Declaración Jurada de Capacidad Financiera.

DECLARACIÓN JURADA

Yo, ____________________________, mayor de edad,  Estado  civil, nacionalidad Hondureña, con tarjeta de identidad número _______  y con domicilio en la ciudad  de Tegucigalpa, actuando en mi condición de contratado, DECLARO bajo juramento que mi representada tiene Capacidad Financiera para la Ejecución del Proyecto de Infraestructura Educativa.

Y para los fines pertinentes, extiendo la presenta en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los  ______días del mes de  _______ del año  2016.

FIRMA

La firma estampada en esta declaración debe ser autenticada por un Abogado y Notario Público

debidamente colegiado.

Formato 4

PROPUESTA ECONÓMICA

Señores

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nombre del proyecto:

Ubicación del Proyecto:

Por este medio DECLARO: haber obtenido y examinado los Planos, Listado de Actividades con Cantidades de Obra,  Especificaciones Técnicas, Fichas de Costo Unitario, Listado de Insumos y Memoria Descriptiva del proyecto de referencia y contar con la experiencia técnica y financiera requerida para ejecutar el proyecto sin anticipo, aceptando que el pago se realizará en dos partes al 50% de ejecución y al finalizar el proyecto. La cual ofrezco en los términos de la oferta económica que se detalla en el Presupuesto, siendo el valor de la oferta Valor en Letras  (L.     x.xx      ).  En un tiempo de entrega de proyecto finalizado será el dia ____ del mes de _________ del 2016. Acepto que la forma de pago será en moneda nacional (Lempiras) y me obligo a cumplir todas y cada una de las condiciones generales y especiales que rigen el proceso de Contratación Directa que se hace mérito, cuya documentación solicitada estoy acompañando. Asimismo, declaro que de resultar mi oferta como la más conveniente a los intereses del Contratante, me comprometo a suscribir el contrato y rendir la garantía de cumplimiento correspondiente por el 15% del valor total adjudicado, la cual estará vigente durante se efectué el proyecto, a partir de la firma del contrato. De la misma forma me comprometo a realizar la entrega de las obras conforme al plazo establecido.

Nombre del oferente:

Correo Electrónico:

Dirección:

Teléfono:

En fe de lo cual y para seguridad del Contratante firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los  __ días del mes de _______ del año 2016

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

NOTA:

- Si la DIGECEBI está por debajo del costo directo calculado por esta dirección se procederá a solicitarle justificación de los precios y posteriormente hasta el valor doble de la  garantía del cumplimiento de contrato.